# Especificación de Requisitos del Sistema (ERS)

Proyecto: Clínica Pacífico

Fecha: 21-06-2024

## Tabla de contenido

- 1. Datos del Documento

- 2. Introducción

- 3. Descripción del Proyecto

- 4. Visión del Proyecto

- 5. Definición de Roles

- 6. Épicas del Proyecto

- 7. Priorización de Épicas

- 8. Definición de Historias de Usuario

- 9. Product Backlog

- 10. Estimación de Puntos de Historia

- 11. Definición y Estimación de Tareas

- 12. Registro de Avances del Sprint

- 13. Retrospectiva del Sprint

- 14. Lista de Funcionalidades

- 15. Implementación del Producto

- 16. Evidencias del Desarrollo

## 1. Datos del Documento

| Versión | Fecha | Descripción/Cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/04 | Se implementó el diseño de la página web | Programadores |
| 1.2 | 11/05 | Se implementaron las validaciones con jQuery y JavaScript | Programadores |
| 1.3 | 04/06 | Se implementó el backend con SQLite | Programadores |
| 1.4 | 25/06 | Se implementó el cierre del proyecto | Jefe de proyecto |

## 2. Introducción

Este informe final examina el desempeño y la eficacia de la página web de Clínica Pacífico durante el período especificado. El objetivo es identificar áreas de mejora y destacar logros en usabilidad, experiencia del usuario y cumplimiento de objetivos empresariales.

## 3. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una página web para la Clínica Pacífico, permitiendo la gestión eficiente de citas médicas. Utiliza HTML5, CSS, Bootstrap, y un backend en SQLite.

## 4. Visión del Proyecto

Declaración de la Vision:

Procurar la eficiencia, portabilidad de dispositivos y productividad del servicio de salud.

Grupo Objetivo:

Administradores, doctores y pacientes de cualquier edad que requieren atenderse en un centro médico.

Necesidades:

Facilitar las reservas médicas y reducir los altos costos en otras clínicas.

Producto/Servicio:

Permitir la gestión de horas de un paciente de manera eficiente.

## 5. Definición de Roles

| Rol | Nombre de los Integrantes | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Gerente | Andy Madrid Polanco | Gerente de proyecto |
| Desarrollador | Aaron Vasquez | Gestión de proyecto |
| Desarrollador | Daryen Fernandez | Gestión de proyecto |
| Testing | Esteban Toledo | Evaluar el resultado del sistema/proyecto |

## 6. Épicas del Proyecto

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E1-H1 | Reservar hora médica |
| E1-H2 | Anular una hora médica |
| E1-H3 | Buscar hora agendada |
| E2-H1 | Agregar médico |
| E2-H2 | Eliminar Médico |
| E2-H3 | Ver Pacientes |
| E2-H4 | Eliminar paciente |

## 7. Priorización de Épicas

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| E1-H1 | Reservar hora médica | 100% |
| E1-H2 | Anular una hora médica | 80% |
| E1-H3 | Buscar hora agendada | 70% |
| E2-H1 | Agregar médico | 60% |
| E2-H2 | Eliminar Médico | 50% |
| E2-H3 | Ver Pacientes | 40% |
| E2-H4 | Eliminar paciente | 30% |

## 8. Definición de Historias de Usuario

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| E1-H1 | Reservar una hora médica | 80 |
| E1-H2 | Anular una hora médica | 80 |
| E1-H3 | Buscar hora agendada | 50 |
| E1-H4 | Listar horas agendadas | 50 |
| E1-H5 | Hacer la página responsiva | 70 |
| E2-H1 | Agregar médico | 30 |
| E2-H2 | Eliminar Médico | 30 |
| E2-H3 | Ver Pacientes | 30 |
| E2-H4 | Eliminar paciente | 50 |
| E2-H5 | Agregar calendario para horas | 60 |
| E2-H6 | Validaciones con jQuery/JavaScript | 80 |
| E2-H7 | Crear base de datos | 90 |
| E2-H8 | Implementar base de datos a las APIs | 100 |
| E2-H9 | Testing final y presentación | 100 |

## 9. Product Backlog

El backlog del proyecto contiene todas las historias de usuario y sus estimaciones, priorizadas según su importancia para el sistema.

E1 - H1

E1 - H2

E1 - H3

E2 - H1

E2 - H2

E2 - H3

E2 - H4

## 10. Estimación de Puntos de Historia

La estimación se basa en la complejidad técnica y considera aspectos como el nivel de dificultad en la implementación, habilidades requeridas, tiempo estimado de desarrollo, integración con otros sistemas, y cantidad de pruebas necesarias.

## 11. Definición y Estimación de Tareas

Cada historia de usuario se descompone en tareas específicas con una estimación de horas necesarias para completarlas.

## 12. Registro de Avances del Sprint

El equipo registra el progreso diario de cada tarea asignada a las historias de usuario comprometidas en el sprint.

Sprint1

## Sprint2

## Sprint3

## 13. Retrospectiva del Sprint

Indique los principales problemas detectados en los sprint y la solución adoptada

Problemas detectados: Implementación de la paleta de colores: Algunos colores no eran adecuados para la interfaz, lo que provocó dificultades en la lectura y navegación. Calendario de Reserva: El calendario de reserva era muy sencillo y no tenía un diseño muy intuitivo. Configurar los mensajes: Al momento de hacer de ingresar algún dato mal la página mostraba un mensaje poco intuitivo. Soluciones realizadas: Implementación de la paleta de colores: Se revisó la paleta de colores y realizamos unos cambios del tema de colores y dejamos una mezcla de colores que sea destacada en el usuario y tenga una mejor lectura. Calendario de Reserva: Se cambió el estilo del calendario como los colores y diseño del calendario para que sea agradable a la vista y fácil de usar. Configurar los mensajes: Se cambió el estilo de los mensajes con Jquery para que los mensajes tengan un color agradable y sea mejor visto además de especificar el error que se ha cometido.

## 14. Lista de Funcionalidades

## 15. Implementación del Producto

Detalles sobre cómo se implementó cada funcionalidad y la tecnología utilizada.

## 16. Evidencias del Desarrollo

Incluye capturas de pantalla, código, y cualquier otra evidencia que demuestre el desarrollo y funcionamiento del sistema.